Приложение № 1 

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ПО ЧЛ.225а, АЛ.3 ОТ ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, по смисъла на  чл. 225, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от четвърта до шеста категория на територията на Община Пловдив.

 (2) По реда на тази наредба принудително се изпълняват и разпореждания за поправяне или възстановяване на незаконно премахнати строежи, части от тях или отделни видове строителни работи.


 

 

 

 

Чл. 2. (1) Тази наредба не се прилага за следните строежи:

1. Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;

2. Строежи първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, 2, и 3 от ЗУТ.


 

 

 

 

Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях се пристъпва, когато същите не са изпълнени доброволно от адресата/адресатите на заповедта в определения с нея срок за доброволно изпълнение.

Чл.4. (1) Преди да пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 225а, ал.1 от ЗУТ кметът на Община Пловдив/кметът на района изпраща покана за доброволно изпълнение до адресата/адресатите на заповедта. Срокът на поканата е 14 (четиринадесет)-дневен, считано от датата на получаването й. 

(2) Поканата съдържа:

1. име, съответно наименование и адрес на адресата/адресатите на заповедта;

2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл.225а, ал.1 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата/адресатите й;

3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);

4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в  14 (четиринадесет)-дневен срок;

5. размер на глобата, съответно на имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай, че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията и/или до други държавни органи. 

(3) При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение, кметът на Общината (кметът на района), преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана за доброволно изпълнение. 
 
 
 

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ


 

 

 

 

Чл. 5. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта за премахване по чл.225а, ал.1 от ЗУТ, се извършва проверка по изпълнението й на мястото на строежа от съответните служители на Община Пловдив ( района), за което се съставя констативен протокол (приложение № 1).

(2) При констатирано неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, кметът на Общината (кметът на района) пристъпва към действия по принудителното й изпълнение с предприемане на действията по реда на чл.4 от настоящата наредба.

 
 

 

 

 

Чл. 6. (1) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл.5, ал.1, но не по-рано от изтичане на срока на поканата за доброволно изпълнение, служители на Община Пловдив (района) по местонахождение на незаконния строеж провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта за премахване по чл.225а, ал.1 от ЗУТ, срока необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи и необходимите за заплащането им финансови средства (по количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол  (приложение № 2).

(2) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата (когато е необходимо) или проекти – части ПБЗ и ПУСО за събаряне на незаконната постройка, това изрично се посочва в протокола по чл. 6, ал. 1.


 

 

 

 

Чл. 7. В едноседмичен срок от съставянето на протокола по чл.6, ал.1, кметът на Община Пловдив (кметът на района) взема решение за откриване на процедура по Закон за обществените поръчки (ЗОП), като се отчита и възможността за приложение на чл.14, ал.4 и ал.5 от ЗОП, за избор на изпълнител за принудително премахване на незаконния строеж.


 

 

 

 

Чл. 8. (1) След сключване на договор с избрания изпълнител на обществената поръчка, кметът на Община Пловдив (кметът на района) определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица.

 
(2) Собственика/собствениците на незаконния строеж, съответно собственика/ собствениците на имота, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината/кмета на района. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс. 


 

 

 

 

Чл. 9. Преди започване на действията по принудителното премахване, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на незаконния строеж се огражда със сигнални ленти. 


 

 

 

 

Чл. 10. При принудителното изпълнение на заповедта за премахване на незаконния строеж съответните служители на Община Пловдив, /района/ могат да използват специалните средства, посочени в чл. 223, ал. 3 от ЗУТ и да упражняват правата по чл.223, ал.5 от ЗУТ.


 

 

 

 

Чл. 11. На определената дата и час съответните служители на Община Пловдив (района), съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на незаконния строеж преди започването на принудителното изпълнение на заповедта за премахване (приложение № 3).


 

 

 

 

Чл. 12. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа от служители на Община Пловдив (района) по местонахождението на строежа, със съдействието на компетентните органи, при необходимост.

(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на Общината (кмета на района), като за наличността му от служители на Общината (района) се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето. По отношение на изнесеното движимо имущество по ал.1 се прилагат разпоредбата на чл.80, респ. чл.89 от Закона за собствеността, в случаите, когато това е необходимо.

(3) Извършените разходи по ал.1 и ал.2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта и се събират по реда на чл. 16 от настоящата наредба. 


 

 

 

 

Чл. 13. (1) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице по смисъла на чл.163а, ал.2 от ЗУТ, и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор и съгласуван конструктивен проект, в случаите когато такъв е необходим, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др.

(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.

Чл. 14. След изпълнението на заповедта за принудително премахване на незаконния строеж се съставя протокол (приложение № 4) от представители на Община Пловдив (района) и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи. Екземпляр от протокола се изпраща до Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив (СГКК-Пловдив).


 

 

 

 

Чл. 15. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконния строеж, и възстановяването на терена се извършва от избрания изпълнител по реда на чл.7 от настоящата наредба, и е за сметка на адресата/адресатите на заповедта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ


 

 

 

 

Чл. 16. (1) За извършените разходи по премахването от изпълнителя и служители на Община Пловдив (района)  се съставя протокол (приложение № 5). Въз основа на съставения протокол (приложение № 5) и влязлата в сила заповед за премахване на незаконния строеж, се предприемат действия за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуалния кодекс.

(2) Когато извършителят на незаконния строеж е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

 

§ 1. "Премахване на незаконен строеж" представлява цялостно разрушаване на строежа до кота терен и направа на обратен насип при подземни нива, при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.


 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. (1) "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът/-ците на терена, лице/-а с ограничено вещно право или извършителя/-ите на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж със заповедта по чл.225а, ал.1 от ЗУТ и се определя срок за доброволно изпълнение.

(2) В случаите, когато собственикът на терена и извършителят на незаконния строеж са различни физически и/или юридически лица, те отговарят солидарно за направените разходи по принудителното изпълнение на заповедта за премахване.


 

 

 

 

§ 3. При частично премахване на незаконен строеж, се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект. Гореописаните документи се изготвят от  изпълнителя, избран по реда на чл.7 от настоящата наредба. 


 

 

 

 

§ 4. "Изпълнител" по смисъла на тази наредба е лице, избрано по реда на чл.7 от настоящата наредба, на което е възложено изпълнението на премахването на незаконния строеж. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

 

§ 5. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията, и влиза в сила в тридневен срок след обявяването й.

§ 6. Изпълнението на настоящата наредба се възлага на Кмета на Община Пловдив и упълномощените от него длъжностни лица.

§ 7. Неразделна част от настоящата Наредба са Констативен протокол по чл.5, ал.1 - Приложение № 1, Протокол за предварително проучване на принудителното изпълнение на заповед за премахване на незаконния строеж по чл.6, ал.1 - Приложение № 2, Протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение по чл.11 - Приложение № 3, Протокол за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след приключване на принудителното изпълнение по чл.14 - Приложение № 4 и Протокол за извършените разходи по премахването на незаконен строеж по чл.16, ал.1 – Приложение № 5.

§ 8. Наредбата е приета с Решение № 291, взето с Протокол № 14 от 27. 08. 2015 г. на Общински съвет – Пловдив.
 

 

 

 

 

 

 

 

	                                                                                Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1



 

 

 

 

	ПРОТОКОЛ

№ …………………………………

	           Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав: 


	1. ....................................................................................................................................... – 

	на длъжност „..................................“ при Община Пловдив (Район  .............................); 


	2. ...................................................................................................................................... – 

	на длъжност „..................................“при Община Пловдив (Район  .............................); 


	3. ............................................................................ – 


	на длъжност „...............................“при Община Пловдив (Район  .............................), 



………………………

	............................... извърши проверка относно изпълнението на 

Заповед № ……………………../……………….………………. г. на Кмета на Община 

Пловдив (район ...........................) – ........................................................................................


	за премахване на незаконен строеж: ...................................................................................... , 


	изграден в ................................................................................................................................. , 


	с административен адрес: ....................................................................................................... . 



         При проверката се установи: ................................................................................................... 

	..................................................................................................................................................... .


	Съставили: 


	                      1. ......................... (..........................................................) 


	                      2. ......................... (..........................................................) 


	                      3. ......................... (..........................................................)



	


 

 

 

 







Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

 

 

 

 

	
	                                                         ПРОТОКОЛ

                 за предварително проучване на принудителното изпълнение на
                                                  Заповед № ..................................
за ..................................  премахването на незаконния строеж .......................................


	              Днес, ............ 20 ......... г., работна група в състав: 


	1. ................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“при Община Пловдив (Район  .............................); 


	2. ................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“при Община Пловдив (Район  .............................); 


	3. ................................................................................................................................... – 


	на длъжност „...............................“при Община Пловдив (Район  .............................), 


	след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на 
принудителното изпълнение на Заповед № ……………/…………., срока за изпълне​нието й,
подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи и 
необходимите за заплащането им финансови средства и други, относно незаконен строеж: 
..........................................................................................................................................., 


	изграден в ......................................................................................................................................, 


	с административен адрес: ............................................................................................................, 


	излага следното становище относно: 


	І. Начин на изпълнение на премахването: 


	..........................................................................................................................................................

1.Необходимост от конструктивно становище /конструктивен проект/ за изпълнение на 
дейностите: .....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

2.Описание на дейностите и строително-монтажните работи:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

	ІІ. Срок за изпълнение на принудителното премахване: 


	1. за изготвяне на конструктивно становище (проект) .............................................................

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

2. За изпълнение на дейностите и строително-монтажните работи: ...........................
...........................................................................................................................................
..................................................………………………………………………………

…………………………………..


	
	ІІІ. Стойност на премахването: …………………… лв., в която не е включен ДДС. 


	Работна група: 


	                           1. ......................... (..........................................................) 


	                           2. ......................... (..........................................................) 


	                           3. ......................... (..........................................................)



	 


	                                             Приложение № 3 към чл.11




 

 

 

 

	ПРОТОКОЛ


	за установяване състоянието на строежа и строителната площадка преди започване

на принудителното изпълнение


	              Днес, ............ 20 ……... г., работна група в състав: 


	1. ................................................................................................................................ – 


	на длъжност „...............................“ при Община Пловдив (Район  .............................); 


	2. .................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“ при Община Пловдив (Район  .............................) ; 


	3. ................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“ при Община Пловдив (Район  .............................) , 



си на 

	изпълнител по Заповед № ……………..………/................................................ г., 


	в присъствието на: 


	1. ............................................................................................................................................ 


	на длъжност „.....................“ при .....................– ……..................., гр. ..............................


	2. ............................................................................................................................................. 


	3. ............................................................................................................................................ 



4.......................................................................................................................................


на Кмета на Община Пловдив (район .................................) – .................................................................

	 за премахване на незаконен строеж: ...................

………………………………………………………………………………………………. , 


	находящ се в .......................................................................................................................... , 


	с административен адрес: ................................................................................................... , 


	изграден от ............................................................................................................................ 


	             Във връзка с изискванията на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от  ЗУТ на територията на Община Пловдив работната група установи, че строежът е/не е опразнен от строителна механизация, хора, пожароопасни и взривоопасни материали, горива и смазочни материали, вещества с абразивно действие и други общоопасни средства, малотрайни продукти и материали, оборудване на собственика на строежа и др. в срока за доброволно изпълнение. 



              В …...................... ч. се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта 

	за премахване на незаконния строеж.



	

	

	

	


 

 

 

 

	                   Приложение № 4 към чл.14 

                                                                       ПРОТОКОЛ


	за установяване състоянието на строежа и строителната площадка след

приключване на принудителното изпълнение

	                 Днес, ............ 20 ……... г., работна група в състав: 


	1. ................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“ при Община Пловдив (Район  .............................); 


	2. ................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“ при Община Пловдив (Район  .............................); 


	3. .................................................................................................................................. – 


	на длъжност „...............................“ при Община Пловдив (Район  .............................), 



.................................... – в качеството си на изпълнител по Заповед № 

	1. …………/

………….… г., в присъствието на:


	
	1. ...........................................................................................................................................


	на длъжност „.........................“ при Община (Район) – ……....…….., гр. .............……. 


	2. .......................................................................................................................................... 


	3. .......................................................................................................................................... 


	4. .......................................................................................................................................... 



в ............ ч. приключи премахването на незаконен строеж: .......................................... 

	.................................................................................................................................................. ,



находящ се в ..................................................................................................................... 

	.................................................................................................................................................... , 


	с административен адрес: ................................................................................................ 


	изграден от ...........................................................................................................................................


	            Заповед № …………………..…./........................................... г. на Кмета на Община Пловдив  (район ...................)  – …………………………….………………….. е изпълнена. 


	            Строежът е приведен в състояние – цялостно разрушаване на строежа до кота терен и направа на обратен насип при подземни нива.



            Строителната площадка е в следното състояние:.............................................................

	.



	

	


 

 

 

 

	  Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 

                          


 

 

 

 

	ПРОТОКОЛ № ................ / .............. 20.... г.

	 


	за извършените разходи по премахването на незаконен строеж: ............................................

.........................................................................................................................................................

	 


	              Днес, ............ 20…… г.,

	 


	1. ......................................................................................................... – в качеството 

си на изпълнител по Заповед № …………../…………………… г. 

	 


	за премахване на незаконен строеж: .......................................................................................... , 

	 

	находящ се в ............................................................................................................................ , и 

	 


	2. ................................................................................................................................................... 

	 


	на длъжност „.................................“ при Община Пловдив (Район  .............................); 

	 

	3. ............................................................................................................................................... 

	 


	на длъжност „.................................“ при Община Пловдив (Район  .............................), 

	 

	след извършена проверка установиха, че при премахването на незаконния строеж са изпълнени следните видове работи (по оферта на изпълнителя): 

	 

	№ по ред 

	Вид 

	Ед. мярка 

	Количество 

	Ед. цена 

	Обща стойност 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


	Всичко: 

	 


		ДДС:

	 


	Общо: 

	 


	Съставили: 


	1. ......................... (..........................................................) 


	2. ......................... (..........................................................) 


	3. .......................... (......................................................) 


	
	
	
								

	 


